## АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________________________

28.12.2020 				с. Воздвиженка				    № 68-п

О выполнении работ по актуализации Программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на период до 2030 года

В целях  корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на период до 2030 года, актуализации её  с учетом фактически достигнутых результатов и дополнения актуальными мероприятиями, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013                 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Провести мероприятия по актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на период до 2030 года согласно приложению № 1.

2. 3. Заместителю главы администрации Воздвиженского сельсовета Величко Т.В.

- осуществлять прием предложений и сбор исходных данных от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации откорректированной Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- результаты актуализации представить на утверждение не позднее 05 марта 2021 года.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета							А.И.Скузоватов

Разослано: прокуратуре района, администрации района, ООО «Водоканал», ООО «Коммунсервис», ОАО «Оренбургоблгаз»      Саракташская комплексно-эксплуатационная служба треста «Медногорскмежрайгаз», Саракташский районный участок электрических сетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», сайт муниципального образования

Приложение

к постановлению  администрации

Воздвиженского сельсовета

от 28.12.2020 № 68-п

Мероприятия по актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных для корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года | до 20.01.2021 |
| 2 | Анализ исходных данных, необходимых для корректировки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет | до 22.02.2021. |
| 3. | Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 22.02.2021г.-01.03.2021г |
| 4 | Согласование с ресурсоснабжающими организациями откорректированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет | 22.02.2021г.-01.03.2021г |
| 5. | Утверждение актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воздвиженский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на период до 2030 года | до 05.03.2021г. |

______________